**Software Test Results**

מסמך תוצאות הבדיקה - פרויקט אתר

|  |  |
| --- | --- |
| כותב הדו"ח: | אלון הירש וברק ברנובסקי |
| מאשר הדו"ח: | קובי יונסי |
| מס' מהדורה: | 1.0 |
| שנת מהדורה: | 2022 |

**תוכן עניינים**

[כללי 3](#_Toc105313773)

[ביצוע בדיקות המערכת 4](#_Toc105313774)

[תיאור ביצועי הבדיקות 4](#_Toc105313775)

[סיכום ביצועי הבדיקות 5](#_Toc105313776)

[תוצאות בדיקות המערכת 6](#_Toc105313777)

[דיווחי תקלות לפי סבבים 6](#_Toc105313778)

[דיווחי תקלות לפי סטטוס 6](#_Toc105313779)

[הערכת איכות המערכת 7](#_Toc105313780)

[מצב תקלות למערכת הנבדקת 7](#_Toc105313781)

[מסקנות והמלצות 8](#_Toc105313782)

# כללי

מטרת המסמך הינה סיכום תוצאות בדיקות האתר. כמו כן, הצגת חוות דעת למנהל הפרויקט וללקוח אם להעביר את המערכת לשלב הבא או לא.

האתר הנבדק הינו אתר בלוג אישי של הלקוח. באתר ניתן למצוא טיפים שונים החל מעיצוב אתרים ועד בדיחות על מגוון נושאים בעולם. קהל היעד הינו אנשים המעוניינים לקבל טיפים בעיצוב אתרים ובנוסף אוהבי חוש הומור.

# ביצוע בדיקות המערכת

## תיאור ביצועי הבדיקות

הבדיקות בוצעו ב-3 סבבים, כאשר בסבב הראשון צוות הבדיקות עברו על צ'קליסט מוכן וסימנו בעיות שמצאו באתר לפיו, לאחר מכאן הצוות עבר לסבב שני, בו הם עברו באופן חופשי על כלל הפוקנציות של האתר, העבודה הייתה מחולקת בינהם למודולים השונים שנמצאים באתר.

1. Functionality
2. GUI
3. Compatibility
4. Usability

**עץ דרישות:**

1. Main Menu
   1. Internet Promotions Tipz & Real TRUTHFUL Facts
   2. extN
   3. Back
2. Twitter
   1. Tweets by ‎worldsworstweb
3. youtube
4. Contact
   1. [donot.email.us@twwwe.com](mailto:donot.email.us@twwwe.com)

## סיכום ביצועי הבדיקות

מצב ביצוע הבדיקות לפי סבבים:

טבלה זו מרכזת את מספר הבדיקות שתוכננו ובוצעו לכל סבב בדיקה.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מס' סבב | מס' הבדיקות שתוכננו לביצוע | מס' הבדיקות שבוצעו | מס' הבדיקות שעברו בהצלחה |
| סבב ראשון | 10 | 8 | 7 |
| סבב שני | 4 | 4 | 3 |
| סבב שלישי | 1 | 1 | 0 |

# תוצאות בדיקות המערכת

## דיווחי תקלות לפי סבבים

הטבלה הבאה מרכזת את מספר התקלות שדווחו במהלך כל סבב בדיקה.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס' סבב** | **מס' תקלות לפי רמת חומרה** | | | |
| **קריטית** | **גבוהה** | **בינונית** | **נמוכה** |
| סבב ראשון | 0 | 3 | 5 | 0 |
| סבב שני | 0 | 0 | 2 | 2 |
| סבב שלישי | 0 | 0 | 0 | 1 |

## דיווחי תקלות לפי סטטוס

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **סטטוס תקלה** | **מס' תקלות לפי סבבי ביצוע** | | |
| **סבב ראשון** | **סבב שני** | **סבב שלישי** |
| פתוח | 8 | 4 | 1 |
| סגור | 0 | 0 | 0 |
| לא תקלה | 0 | 0 | 0 |
| נפתח מחדש | 0 | 0 | 0 |

# הערכת איכות המערכת

## מצב תקלות למערכת הנבדקת

מצב סופי של התקלות הפתוחות (שלא טופלו או נפתרו) לפי חומרת התקלה.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **סטטוס התקלה** | **מס' תקלות לפי רמת חומרה** | | | |
| **קריטית** | **גבוהה** | **בינונית** | **נמוכה** |
| חדש | 0 | 3 | 7 | 3 |
| סגור | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לא תקלה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נפתח מחדש | 0 | 0 | 0 | 0 |

דוגמאות חיוביות לאתר דומה בחו"ל:

1. <https://www.tony-atkinson.com/>
2. http://www.lorincrawford.com/

דוגמאות חיוביות לאתר דומה בארץ:

1. <https://www.blogeristit.com/recom/>
2. <https://freegrowth.co.il>

## מסקנות והמלצות

לאחר ביצוע הבדיקות באתר אנו ממליצים להוריד את האתר מהאוויר ולשנות אותו באופן דרסטי, לצמצם את התוכן ולעצב את האתר מחדש עבור משתמשים קבועים וחדשים המתחברים לאתר על מנת לספק חווית משתמש שתתאים למשתמש את חווית האתר כקלה ,פשוטה ונוחה לתפועל, בנוסף ישנם מספר בעיות אשר מונעות מהאתר לעבוד בצורה חלקה (תאימות בדפדנים שונים ורזולציה ממכשירים שונים), ואנו ממליצים לעבור על הקוד שלו על מנת לשפר את האתר.